ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

«31» жовтня 2019 року

№ 46/VII- 2

Програма

поліпшення гігієнічних умов

у закладах освіти м. Чернігова

на 2019-2023 роки

Чернігів – 2019

Зміст

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | стор. |
| 1. | Паспорт Програми | 3 |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 4-5 |
| 3. | Мета Програми | 5 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми | 5-6 |
| 5. | Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати | 6 |
| 6. | Напрямки діяльності та заходи Програми | 7 |
| 7. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 7 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ ПОЛІПШЕННЯ ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ М. ЧЕРНІГОВА НА 2019-2023 РОКИ   
(ДАЛІ - ПРОГРАМА)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ініціатор розроблення Програми | Чернігівська міська рада |
|  | Розробник Програми | Управління освіти Чернігівської міської ради |
|  | Співрозробники Програми | Керівники закладів освіти міста Чернігова, депутати Чернігівської міської ради |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
|  | Учасники Програми | Чернігівська міська рада, управління освіти міської ради, заклади освіти міста Чернігова |
|  | Термін реалізації Програми | 2019 – 2023 роки |
|  | Джерела фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет;  інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 50 млн грн |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

В умовах модернізаційних змін в освітньому просторі важливого значення набуває підвищення ефективності роботи, спрямованої на збереження здоров’я і працездатності учасників освітнього процесу.

Робота закладу освіти не може вважатися високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення умов, спрямованих на збереження життя і здоров’я дітей та працівників закладу.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, власники і адміністрація навчально-виховних закладів, які організують або здійснюють навчальні та виховні процеси, зобов'язані забезпечити для цього умови, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я, гігієнічне виховання відповідних груп населення та вивчення ними основ гігієни.

У закладах загальної середньої освіти м. Чернігова облаштовані 327 санвузлів, у закладах дошкільної освіти – 628. Середній термін їх експлуатації складає 40 років. За цей час здійснювалися лише їх поточні ремонти, що передбачали оздоблювальні роботи та часткову заміну сантехнічного обладнання. Зазначене призвело до ситуації, коли 68% санвузлів закладів дошкільної освіти та 65% шкільних туалетів потребують капітального ремонту.

На сьогодні обладнання санвузлів у закладах освіти має критичний рівень фізичного та морального зносу. Застаріла система водовідведення та водопостачання ушкоджена корозією, що створює аварійні ситуації. Зокрема: пориви, засмічення каналізації. Водопровідні крани, зливні бачки мають непоправний фізичний знос, що призводить до нераціонального використання води. Старі, спорохнілі дерев’яні вікна в туалетних кімнатах сприяють відтоку тепла в осінньо - зимовий період, створюють протяги. Більшість санітарних вузлів не мають окремої системи витяжної вентиляції. Туалети для дітей дошкільного віку та учнів 1- 4 класів не обладнані дитячими унітазами. Санвузли для учнів з особливими освітніми потребами облаштовані лише у закладах загальної середньої освіти №№24,27,30. Потребують модернізації проектні рішення та дизайн.

Питання облаштування туалету у закладі освіти – це не тільки питання санітарних норм, а і питання людської гідності. Право на приватність є базовим правом дитини. Проте, 68% шкільних туалетів міста не облаштовані окремими кабінами з дверцятами. Неможливість усамітнитись за закритими дверима призводить до стресу та негативно впливає на здоров’я учнів. Багато дітей жаліються, що соромляться ходити до шкільного туалету. Така ситуація формує надалі комплекси та психологічні розлади, відволікає дитину від освітнього процесу, провокує захворювання сечостатевої системи й   
шлунково – кишкового тракту.

Програма спрямована на розвиток інфраструктури закладів освіти міста, реалізацію Концепції Нової української школи, міської цільової Програми розвитку освіти м. Чернігова «Освіта в житті нашого міста на 2017 – 2021 роки» та максимально враховує права дитини, її потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму.

Також Програма відповідає стратегічному пріоритету: Розвиток людського потенціалу «Людина - понад усе» Стратегії розвитку міста Чернігова до 2020 року, а саме таким цілям як забезпечення умов для отримання якісної освіти «Інтелект містян = розвиток міста (“Intellectual City”)», пропаганда здорового способу життя людини «Здоров’я містян -перспективне місто».

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Основна мета Програми полягає у поліпшенні стану санітарних вузлів у закладах освіти міста та забезпеченні права дітей на безпечні та комфортні умови навчання і виховання.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виходячи з необхідності поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м. Чернігова, провідними напрямками реалізації Програми є врахування нагальних потреб закладів освіти та виділення на це фінансування з міського бюджету.

Реалізація Програми дасть змогу підвищити комфортність перебування учнів та вихованців у закладах освіти, враховуючи умови для дітей з особливими освітніми потребами.

Доцільність прийняття даної Програми обумовлена турботою про здоров'я дітей та створенням умов для організації повноцінного і якісного їхнього розвитку.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги фінансування Програми визначаються при затвердженні міського бюджету, або при внесенні змін до нього, і можуть коригуватися у залежності від кон’юнктури ціни та можливостей міського бюджету міста Чернігова.

Розпорядником коштів виступає управління освіти Чернігівської міської ради.

Відсоткове співвідношення щодо розподілу видатків у 2019-2023 роках буде визначатися при затвердженні міського бюджету, або при внесенні змін до нього, і може коригуватися управлінням освіти міської ради в залежності від потреби.

Реалізація Програми розрахована на 5 років, а саме: на 2019-2023 роки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів на виконання Програми\* | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| не потребує фінансування | 12,5 млн грн | 12,5 млн грн | 12,5 млн грн | 12,5 млн грн |

\* *Кількість та перелік об’єктів буде визначатися щорічно за результатами рейтингової оцінки стану санвузлів у закладах освіти.*

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

**До першочергових завдань Програми відноситься:**

- забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти відповідно до ДСанПІН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації   
навчально - виховного процесу», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, ДБН В.2.2.-3: 2018 «Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади освіти» та ДБН В.2.2-4:2018 «Державні будівельні норми України. Заклади дошкільної освіти. Будинки і споруди».

**Основними заходами для забезпечення виконання Програми є:**

- щорічне визначення переліку об’єктів за результатами рейтингової оцінки стану санвузлів у закладах освіти;

- виготовлення проектно - кошторисної документації для проведення ремонтних, робіт;

- виконання ремонтних робіт.

**Очікувані результати від виконання Програми:**

* оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова, у відповідності до вимог сучасності;
* створення належних санітарно – гігієнічних умов для учнів та вихованців закладів освіти;
* забезпечення права дитини на безпечне та комфортне життя;
* сприяння формування у дітей естетичного бачення побуту, що є важливим кроком до сталого розвитку міста;
* створення умов для культурно – гігієнічного розвитку дітей.

6. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Розробка методології рейтингової оцінки стану санвузлів у закладах освіти міста | 2019 рік | Управління освіти Чернігівської міської ради |
| 2 | Щорічне визначення переліку об’єктів за результатами рейтингової оцінки стану санвузлів у закладах освіти за погодженням з постійною комісією міської ради з питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту | 2019-2023 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради |
| 3 | Забезпечення замовлення та розробки проектно - кошторисної документації для проведення ремонтних робіт | 2020-2023 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
| 4 | Забезпечення виконання ремонтних робіт | 2020-2023 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
| 5 | Забезпечення цільового використання коштів | Постійно | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на управління освіти Чернігівської міської ради, яке щороку до 15 січня інформує Чернігівську міську раду про хід виконання Програми.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють постійна комісія Чернігівської міської ради з питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту і заступник міського голови відповідно до функціонального розподілу обов’язків.