УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

| - 1 лютого | 2018 року |  | м. Чернігів |  |  | № 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Про погодження змін до Програми сприяння

збереженню і покращенню технічного стану

житлового фонду міста та його безпечній

експлуатації на 2017-2019 роки

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 та пункту 1 частини 2   статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення механізму реалізації Програми сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації на 2017-2019 роки, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Погодити внесення змін до Програми сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 26 січня 2017 року № 15/VІІ-6 «Про Програму сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації на 2017-2019 роки», а саме:

1.1. Викласти розділ 3 «Основні заходи та механізм реалізації Програми» у наступній редакції:

«1. Визначення об’єктів, які потребують усунення дефектів технічного стану шляхом проведення капітального ремонту.

Включення багатоквартирного будинку до переліку об’єктів, які потребують усунення дефектів технічного стану шляхом проведення капітального ремонту, відбувається згідно з Порядком виявлення, обстеження та вжиття відповідних заходів щодо усунення дефектів технічного стану багатоквартирних жилих будинків у м. Чернігові, затвердженим рішенням Чернігівської міської ради від 26 січня 2017 року № 15/VII-5.

2. Проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку.

Проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку відбувається згідно з Порядком виявлення, обстеження та вжиття відповідних заходів щодо усунення дефектів технічного стану багатоквартирних жилих будинків у м. Чернігові, затвердженим рішенням Чернігівської міської ради від  26 січня 2017 року № 15/VII-5.

3. Укладення договорів про дольову участь співвласників багатоквартирного будинку в проведені робіт по капітальному ремонту багатоквартирного будинку.

Після отримання розробленої проектної документації на капітальний ремонт будинку та звіту про проходження її експертизи на загальних зборах мешканців багатоквартирного будинку кожному співвласнику будинку під розписку надається (відсутнім мешканцям надсилається цінним листом з описом вкладеного) договір про дольову участь співвласників багатоквартирного будинку в проведені робіт з капітального ремонту багатоквартирного будинку з розрахунком ціни (за формою згідно з додатком 1 до Програми) та лист-повідомлення про відповідальність кожного співвласника багатоквартирного будинку за його технічний стан.

4. Укладення договору на виконання робіт по капітальному ремонту будинку.

Після надходження від співвласників багатоквартирного будинку не менше ніж 30 % визначеної загальної суми згідно з розробленою проектною документацією на капітальний ремонт будинку, виконавчий комітет Чернігівської міської ради розглядає питання про фінансування Підприємству 50 % суми капітального ремонту. У випадку прийняття виконавчим комітетом Чернігівської міської ради позитивного рішення Підприємство укладає договір підряду на здійснення капітального ремонту будинку з виконавцем робіт, обраним на загальних зборах співвласників будинку.».

1.2. Викласти розділ 4 «Джерела та обсяги фінансування заходів Програми» у наступній редакції:

«Розділ 4. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є:

-  кошти міського бюджету;

- кошти співвласників багатоквартирних будинків;

- кошти підприємств.

Виділення коштів з міського бюджету на проведення капітального ремонту житлового фонду буде проводитись на умовах співфінансування, а саме: 50% від  загальної вартості – це кошти співвласників багатоквартирних будинків, 50% – кошти міського бюджету.

Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2017-2019 роки складає   12000 тис. грн.

Прогнозний обсяг

фінансового забезпечення виконання заходів Програми

за рахунок коштів міського бюджету

| Найменування заходу | Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн.) |  |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | у т. ч. за роками |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інформаційне забезпечення населення міста: друк інформаційних матеріалів, щотижневе висвітлення Програми в комунальних ЗМІ | - | - | - | - | Підприємства -надавачі послуг з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій, управителі багатоквартирних будинків, Прес-служба міської ради |
| Надання консультацій ініціативним групам мешканців багатоквартирних будинків | - | - | - | - | Підприємства -надавачі послуг з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій, управителі багатоквартирних будинків |
| Проведення обстеження технічного стану будинку | - | - | - | - | Новозаводська та Деснянська районні в місті Чернігові ради |
| Капітальний ремонт будинку, із них: | 12000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |  |
| Співфінансування з міського бюджету, в тому числі: проведення експертизи технічного стану будинку, розроблення проектної документації на капітальний ремонт будинку та проведення її експертизи, виконання робіт по капітальному ремонту будинку, технічний нагляд за виконанням робіт по капітальному ремонту будинку | 6000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | Деснянська та Новозаводська районні у місті Чернігові ради |
| Співфінансування співвласників багатоквартирних будинків на виконання робіт по капітальному ремонту будинку | 6000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | Співвласники багатоквартирних будинків |
| Всього | 12000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | » |

2. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (Куц Я. В.) спільно з постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку та енергозбереження     (Антонов О. С.) та постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) внести зміни до Програми сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації на 2017-2019 роки на розгляд Чернігівської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського голови Черненка А. В.

Міський голова                                                                                     В. А. Атрошенко

Секретар міської ради                                                                          М. П. Черненок