Додаток 2

до рішення Чернігівської міської ради

« » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 року

№ 5/VIIІ – \_\_\_

ЗМІНИ

до напрямів діяльності та заходів Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | | | | | | Очікуваний результат |
| Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| … | | | | | | | | | | | |
| 3. Розвиток маршрутної мережі | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Розробка транспортної моделі міста Чернігова, у тому числі розробка та реалізація інтерактивної моделі оптимізації міських пасажирських перевезень міста Чернігова. | 2021 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР,  управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | Отримання актуальних даних про пасажиропотоки. Аналіз транспортної ситуації міста. Розробка та реалізація інтерактивної моделі оптимізації міських пасажирських перевезень міста Чернігова. |
| бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
| … | | | | | | | | | | | |

Міський голова В. АТРОШЕНКО