Додаток

до рішення Чернігівської міської ради

від 21 грудня 2007 року

"Про Програму організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2008-2011 роки"

(двадцять третя сесія п’ятого скликання)

в редакції рішення Чернігівської міської ради від _____ січня 2010 року

(сорок шоста сесія п'ятого скликання)

Основні напрямки та заходи реалізації Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2011 роки

тис.грн.

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання, роки | Всього, тис. грн . | У тому числі: |  |  | Відпові-дальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Загальний фонд з місце- вого бюджету | Спец.фонд з місце- вого бюджету | Інші джерела фінансування |  |
| 1. | Експлуатація та утримання ТЗРДР відповідно до вимог ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди» Вимоги до експлуатаційного стану. | 2008-2011 2008 2009 2010 2011 | 6100,0 900,0 1500,0 1700,0 2000,0 | 5300,0 700,0 1300,0 1500,0 1800,0 |  | 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 | Виконком Чернігівської міської ради, УЖКГ |
| 2. | Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції АСКДР (автоматизована система керування дорожнім рухом) | 2008-2011 2008 2009 2010 2011 | Визначити після складання технічного завдання |  | 151,0 27,0 5,0 70,0 49,0 |  | УЖКГ |
| 3. | Реконструкція АСКДР: (1-й етап) Модернізація центрального пульту керування (ЦПК) дорожнього руху. Підключення до АСКДР світлофорних об’єктів по проспекту Перемоги. (2-й етап) Підключення до АСКДР світлофорних об’єктів по проспекту Миру та по вул. Київській. (3-й етап) Підключення до АСКДР світлофорних об’єктів по вул. Рокоссовського та по вул. Шевченка. (4-й етап) Підключення до АСКДР світлофорних об’єктів по вул. Щорса, вул. Любецькій та решту світлофорних об’єктів міста, які не підключені до ЦПК. | 2008-2011 2008 2009 2010 2010 2011 | 1552,0 299,0 70,0 450,0 384,0 349,0 |  | 1196,0 299,0 70,0 229,0 299,0 299,0 | 356,0 - 221,0 85,0 50,0 | УЖКГ |
| 4. | Проектні роботи на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об’єктів | 2008-2011 2008 2009 2010 2011 | 512,0 92,0 120,0 150,0 150,0 |  | 512,0 92,0 120,0 150,0 150,0 |  | УЖКГ |
| 5. | Будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях доріг: -пр. Перемоги – вул. Жабинського -вул. Рокоссовського (дитяча полікл.№2) -вул. Олександра Молодчого-вул. Гетьмана Полуботка -вул. Кільцева - вул.1-го Травня -вул. Шевченка - вул. Кільцева -пр. Перемоги –вул. Мстиславська -пр. Миру –вул. Преображенська-вул. Толстого -вул. Горького - вул. Гетьмана Полуботка -вул. Героїв Чорнобиля-вул. Київська -вул. Шевченка - вул. Горького -вул. Горького - вул. Преображенська -вул. Шевченка - вул. Малиновського -вул. Київська –вул. Мстиславська -вул. Ріпкинська - вул. Старобілоуська -вул. Шевченка - вул. Академіка Павлова | 2008-2011 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 | 3515,0 126,0 80,0 104,0 190,0 250,0 250,0 295,0 250,0 290,0 270,0 270,0 270,0 290,0 290,0 290,0 |  | 3225,0 126,0 80,0 104,0 190,0 250,0 250,0 295,0 250,0 - 270,0 270,0 270,0 290,0 290,0 290,0 | 290,0 290,0 | УЖКГ УКБ |
| 6. | Капітальний ремонт ТЗРДР : (нанесення дорожньої розмітки, заміна та встановлення дорожніх знаків, ремонт світлофорних об’єктів) | 2008-2011 2008 2009 2010 2011 | 1845,0 395,0 450,0 500,0 500,0 |  | 1845,0 395,0 450,0 500,0 500,0 |  | УЖКГ |
| 7. | Поточний ремонт ТЗРДР | 2008-2011 2008 2009 2010 2011 | 337,0 72,0 80,0 90,0 95,0 |  | 217,0 72,0 40,0 50,0 55,0 | 120,0 - 40,0 40,0 40,0 | УЖКГ |
| 8. | Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості | 2008-2011 2008 2009 2010 2011 | 167,0 41,0 42,0 42,0 42,0 |  | 119,0 29,0 30,0 30,0 30,0 | 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0 | УЖКГ |
| 9. | Ремонт та встановлення направляючого пішохідного огородження . | 2009-2011 2008 2009 2010 2011 | 545,0 65,0 135,0 165,0 180,0 |  | 165,0 - 50,0 55,0 60,0 | 380,0 65,0 85,0 110,0 120,0 | УЖКГ |
| 10. | Облаштування пункту керування засобами забезпечення безпеки руху транспортних засобів вулицями м. Чернігова. | 2010 | 345,0 |  | 295,0 | 50,0 | УЖКГ |
| 11. | Розробка проектно-кошторисної документації облаштування системи відеоспостереження на перехрестях вулиць м. Чернігова. | 2010 | 150,0 |  | 100,0 | 50,0 | УЖКГ |
| 12. | Облаштування системи відеоспостереження на перехрестях вулиць м. Чернігова. | 2010 | 395,0 |  | 295,0 | 100,0 | УЖКГ |
| 13. | Придбання предметів довгострокового користування (устаткування для розмітки доріг) | 2009 | 200,0 |  |  | 200,0 | УЖКГ |
| 14. | Розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази Державтоінспекції міста Чернігова | 2009-2010 2009 2010 | 350,0 250,0 100,0 | 350,0 250,0 100,0 |  |  | Фінансове управління |
|  | ВСЬОГО: на реалізацію заходів Програми: |  | 16164,0 | 5650,0 | 8120,0 | 2394,0 |  |

Розподіл коштів за роками

тис.грн.

| Позиція за напрямками реалізації Програми | 2008р. |  |  | 2009р. |  |  | 2010р |  |  | 2011р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальний фонд з місце- вого бюджету | Спец.фонд з місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд з місце- вого бюджету | Спец.фонд з місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд з місце- вого бюджету | Спец.фонд з місцевого бюджету | Інші джерела фінансування | Загальний фонд з місце- вого бюджету | Спец.фонд з місцевого бюджету | Інші джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 700,0 |  | 200,0 | 1300,0 |  | 200,0 | 1500,0 |  | 200,0 | 1800,0 |  | 200,0 |
| 2 |  | 27,0 |  |  | 5,0 |  |  | 70,0 |  |  | 49,0 |  |
| 3 |  | 299,0 |  |  | 70,0 |  |  | 528,0 | 306,0 |  | 299,0 | 50,0 |
| 4 |  | 92,0 |  |  | 120,0 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| 5 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 1085,0 | 290,0 |  | 1140,0 |  |
| 6 |  | 395,0 |  |  | 450,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 7 |  | 72,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  | 50,0 | 40,0 |  | 55,0 | 40,0 |
| 8 |  | 29,0 | 12,0 |  | 30,0 | 12,0 |  | 30,0 | 12,0 |  | 30,0 | 12,0 |
| 9 |  |  | 65,0 |  | 50,0 | 85,0 |  | 55,0 | 110,0 |  | 60,0 | 120,0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 295,0 | 50,0 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 50,0 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 295,0 | 100,0 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 250,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всього за джерелами фінансування | 700,0 | 1414,0 | 277,0 | 1550,0 | 1265,0 | 537,0 | 1600,0 | 3158,0 | 1158,0 | 1800,0 | 2283,0 | 422,0 |
| Всього: | 2391,0 |  |  | 3352,0 |  |  | 5916,0 |  |  | 4505,0 |  |  |

Міський голова								О.В.Соколов