#### ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чернігівської міської ради

“ 28 ” серпня 2015 року

(52 сесія 6 скликання)

…

Розділ 4 Основні завдання та заходи Програми

…

Основні заходи щодо виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2015  – 2017 роки

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання, роки | Всього, тис. грн. | У тому числі: |  |  | Відпові-дальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Загальний фонд міського бюджету, тис.грн | Спеціальний фонд міського бюджету, тис.грн | Інші джерела фінансу-вання тис. грн |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2. | Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об’єктів | 2015-2017 2015 2016 2017 | 571,7 71,7 250,0 250,0 |  | 571,7 71,7 250,0 250,0 |  | УЖКГ |
| 3. | Будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях доріг: -вул. Шевченка – вул. Академіка Павлова - вул. Шевченка – вул. Малиновського - вул. Київська – вул. Мстиславська - вул. Толстого в районі ЗОШ №4 - вул. Героїв Чорнобиля- вул. Алексєєва | 2015-2017 2015 2016 2016 2016 2017 | 2071,3 528,3 573,0 390,0 200,0 380,0 |  | 1893,0 528,3 573,0 390,0 200,0 380,0 |  | УЖКГ |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

…

Розділ 5 Строк дії та ресурсне забезпечення

…

Розподіл коштів, виділених на виконання Програми організації

дорожнього руху  на  автомобільних  дорогах,  вулицях  міста Чернігова

на 2015 – 2017 роки

| № п/п | Терміни виконання Програми по роках | Всього, тис. грн | Загальний фонд міський бюджет, тис. грн | Спеціальний фонд міський бюджет, тис. грн | Інші джерела фінансування тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2015 | 3666,0 | 1856,0 | 1810,0 | - |
| 2. | 2016 | 4848,0 | 2210,0 | 2638,0 | - |
| 3. | 2017 | 4521,0 | 2632,0 | 1889,0 | - |
|  | Всього | 13035,0 | 6698,0 | 6337,0 | - |

…