# Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

«18» січня 2016 року № 17

# Програма

# реконструкції та капітального ремонту тротуарів, скверів та зон відпочинку міста Чернігова

# на 2016 - 2020 роки

Чернігів - 2016

ЗМІСТ

Стор.

Паспорт Програми						                                           3

Розділ 1. Визначення проблеми та шляхи її розв’язання                                  4

Рорзділ 2. Мета Програми                                                                                    6

Розділ 3. Завдання та напрями виконання  Програми                                       6

Розділ 4. Обсяги та джерела фінансування                                                         9

Розділ 5.  Порядок виконання робіт та використання коштів                           9

Розділ 6.  Очікувані результати виконання Програми                                      10

Розділ 7.  Координація та контроль за виконанням Програми                         10

.

#### Паспорт Програми

#### реконструкції та капітального ремонту тротуарів,

#### скверів та зон відпочинку міста Чернігова на 2016 - 2020 роки

|  | Ініціатор розроблення програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
|  | Співрозробники програми | Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
|  | Відповідальний виконавець програми | Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
|  | Учасники програми | Юридичні особи незалежно від форми власності та підпорядкування |
|  | Термін реалізації програми | 2016 - 2020 роки |
|  | Етапи виконання програми | І етап - 2016 рік ІІ етап - 2017 рік ІІІ етап - 2018 рік ІV етап - 2019 рік V етап - 2020 рік |
|  | Джерела фінансування, які беруть участь у виконанні програми | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 44887,0 тис. грн |
|  | коштів місцевого бюджету | 44887,0 тис. грн |
|  | коштів інших джерел |  |

Розділ 1. Визначення проблеми та шляхи її розв’язання

Обмежене  фінансування об’єктів благоустрою міста Чернігова на протязі тривалого часу спричинило виникнення ряду проблем для вирішення яких необхідний програмно-системний підхід.

Одним із завдань, які на даний час потребують невідкладного вирішення  є розробка системи заходів щодо підвищення рівня благоустрою та створення безпечних і комфортних умов для мешканців та гостей міста. Вирішення питань благоустрою міста - пріоритетний напрямок роботи Чернігівської міської ради. У проведені зазначеної роботи вагоме значення має досвід провідних країн Європейського Союзу щодо застосування ними новітніх науково обґрунтованих технологій та будівельних матеріалів, які повинні стати альтернативними у вирішенні питань благоустрою об’єктів  вулично-дорожньої мережі міста.

На сьогоднішній день техніко-експлуатаційні показники тротуарів міста не в повній мірі відповідають вимогам норм та стандартів, що негативно впливає  на рівень безпеки об’єктів благоустрою та пішоходів.

Протяжність тротуарів міста Чернігова становить 209,0 км. Загальна площа тротуарів складає 717,1 тис. кв. м, із них 686,3 тис. кв. м мають асфальтобетонне покриття, а 30,8 тис. кв. м – бетонне. При цьому близько 400 тис. кв. м тротуарів потребують капітального ремонту. Така ситуація викликана тим, що основна частина тротуарів міста збудована 30-50 років тому назад, в комплексі з проїзною частиною вулиць, і за відсутності вчасно проведених ремонтів верхній шар покриття цих тротуарів став непридатним для подальшої експлуатації. Деякі ділянки тротуарів взагалі мають велику площу пошкоджень покриття і потребують повної заміни.

Як показала практика, на технічний стан тротуарів в значній мірі впливає термін і якість проведених ремонтів. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття повинен проводитися через кожні 10-12 років. На даний час терміни проведення цих ремонтів значно перевищують діючі нормативи. В останні роки у зв’язку з недостатнім фінансуванням ремонт тротуарів проводився в незначних обсягах.

«Асфальтобетонна сірість» давно вже стала характерною рисою для великих і малих міст України, яка не добавляє їм комфортності та колоритності.  А тому все частіше у влаштуванні пішохідних зон та місць відпочинку міст використовуються дрібнорозмірні фігурні елементи мощення (надалі ФЕМи) з декоративного бетону.

Тротуарна плитка – технологічний будівельний матеріал, який застосовується в укладанні доріжок і майданчиків будь-яких розмірів та конфігурацій. Різноманітні конфігурації і багатоколірна гамма роблять тротуарну плитку практичним будівельним матеріалом, а її висока морозостійкість і зносостійкість забезпечують багаторічний термін служби.

Укладання плитки порівняно з суцільним асфальтобетонним покриттям надає покриттю наступних переваг:

- на поверхні покриття не затримуються дощові та ливневі потоки, оскільки вода вільно йде через зазори між плитками, що є перевагою в порівнянні з  безшовними асфальтобетонними покриттями;

- плиткове покриття не порушує природну потребу зелених насаджень у водо- і газообміні, що сприятливо позначається на екології навколишнього середовища;

- при необхідності проведення ремонтних робіт таких як прокладка підземних комунікацій тротуарну плитку можна легко зняти, провести необхідні роботи і укласти знову, тобто ФЕМ мають високу ремонтоздатність;

- в літній час нагрівання покриття з плитки значно менше, ніж темного асфальтобетону і при цьому покриття не розм’якшується  та не виділяє летких продуктів;

- виготовляються ФЕМ із повністю природних, екологічно чистих компонентів, які при нагріванні не виділяють шкідливих речовин;

- висока зносостійкість і простота укладки ФЕМ дають значну економію коштів;

- гарантійний термін експлуатації ФЕМ становить до 25 років;

-  тротуарна плитка має високі показники міцності та довговічності, що дозволяє їй витримувати значні механічні навантаження та довго зберігати естетичний зовнішній вигляд;

- ФЕМи витримують також і значні перепади температур та не затримують вологу, не взаємодіють з активними речовинами. Це дає можливість зберегти естетичність і функціональність на весь гарантійний термін її експлуатації.

За останні роки в місті Чернігові проведено заміну покриття тротуарів вуличної мережі та доріжок зон відпочинку на площі близько 12,7 тис. кв. м.

Сталий розвиток міста Чернігова на сучасному етапі неможливо забезпечити не вирішивши нагальні проблеми, що мають місце в міському господарстві вже на протязі багатьох років. Однією із таких проблем є забезпечення техніко-експлуатаційних показників об’єктів благоустрою міста на належному рівні та зменшення їх кількості, що не відповідають встановленим вимогам норм та правил. Питання щодо забезпечення належного стану об’єктів благоустрою Чернігова потребує невідкладного розв’язання з огляду й на те, що місто має цілий ряд визначних історико-культурних та архітектурних пам’яток і включене до міжнародних туристичних маршрутів з перспективою розвитку їх мережі на території області (м. Новгород-Сіверський, смт. Батурин, садиба Качанівка, смт. Крути, та інші). Характерною ознакою для Чернігова останнього часу стало те, що на території міста в рамках виконання Програми розвитку туристичної галузі й міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залученню інвестицій на 2015-2016 роки проводяться туристичні заходи, в т. ч і міжнародного рівня, які відвідують все більше і більше іноземних туристів. Все частіше в Чернігові проходять міжнародні спортивні та концертні заходи. Тому візитною карткою міста Чернігова повинні стати не тільки його архітектурно-історичні пам’ятки, а й бездоганний стан міських об’єктів благоустрою, невід’ємною частиною яких є тротуари.

Зважаючи на зазначене та з метою підвищення рівня благоустрою міста, створення безпечних і комфортних умов для пішоходів необхідно запровадити Програму реконструкції та капітального ремонту тротуарів, скверів та зон відпочинку м. Чернігова на 2016 - 2020 роки  (в подальшому Програма), яка б заспроваджувала для проведення ремонту тротуарів, скверів та зон відпочинку технології мощення ФЕМ, що широко застосовується в європейських країнах.

Розділ 2. Мета Програми

Програма здійснюється з метою:

- підвищення рівня благоустрою міста;

- охорони навколишнього природного середовища;

- створення безпечних і комфортних умов для всіх категорій учасників             дорожнього руху в пішохідній зоні вулиць міста ;

- забезпечення технічного стану та підвищення експлуатаційних показників         тротуарів;

- збереження самобутності місць історичного минулого міста та об’єктів  культурної та духовної спадщини.

Розділ 3. Завдання та напрями виконання  Програми

Основними завданнями Програми є проведення реконструкції та капітального ремонту тротуарів міста  шляхом заміни асфальтобетонного покриття на мощення з використанням ФЕМ, що забезпечить доступність вуличної мережі для безперешкодного та зручного пересування маломобільних груп населення.

Перелік об’єктів   реконструкції  та капітального ремонту  тротуарів, скверів та зон відпочинку,  міста Чернігова на 2016-2020 роки

| № з/п | Місце знаходження, адреса об’єкта | Тип і стан існуючого покриття | Вид запланованого ремонту | Орієнтовна площа ремонту покриття м2 | Тип покриття після ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сквер Богдана Хмельницького | а/б | реконструкція | 8000 | тротуарна плитка ФЕМ |
| 2 | Просп. Миру (від просп. Перемоги до бібліотеки ім. Короленка) | а/б | капітальний ремонт | 4307 | тротуарна плитка ФЕМ |
| 3 | Просп. Миру (від бібліотеки ім. Короленка до вул. Щорса) | а/б | капітальний ремонт | 2888 | тротуарна плитка ФЕМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Просп. Миру (від поліклініки №1 до до вул. Щорса) парна сторона | а/б | капітальний ремонт | 3600 | тротуарна плитка ФЕМ |
| 5 | Вул. Серьожнікова | а/б | капітальний ремонт | 2649 | тротуарна плитка ФЕМ |
| 6 | Вул. Кирпоноса | а/б | капітальний ремонт | 2400 | тротуарна плитка ФЕМ |
| 7 | Вул. Коцюбинського | а/б | капітальний ремонт | 9200 | тротуарна плитка ФЕМ |
| 8 | Просп. Миру (від вул. Єлецька до вул. Шевченка) парна сторона | а/б | капітальний ремонт | 1920 | тротуарна плитка ФЕМ |
| 9 | Вул. Магістратська | а/б | капітальний ремонт | 2050 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 10 | Вул. Хлібопекарська | а/б | капітальний ремонт | 2370 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 11 | Просп. Перемоги (від вул. Хлібопекарська до просп. Миру) парна та непарна сторони | а/б | капітальний ремонт | 4700 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 12 | Вул. Щорса (від просп. Миру до вул. Реміснича) парна та непарна сторони | а/б | капітальний ремонт | 3320 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 13 | Алея Героїв (від вул. Єлецька до вул. Шевченка) | тротуарна плитка ФЕМ | капітальний ремонт | 5200 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 14 | Центральний парк культури та відпочинку | а/б | капітальний ремонт | 2200 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 15 | Просп. Перемоги (від вул. Мстиславської до мосту через р. Стрижень) парна і непарна сторони | а/б | капітальний ремонт | 5000 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 16 | Вул. П’ятницька (від вул. Гетьмана Полуботка до просп. Перемоги) парна і непарна сторони | а/б | капітальний ремонт | 2100 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 17 | Вул. Мстиславська (від вул. Шевченка до просп. Перемоги) парна і непарна сторони | а/б | капітальний ремонт | 4500 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 18 | Вул. Преображенська | а/б | капітальний ремонт | 5730 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 19 | Вул. Єлецька | а/б | капітальний ремонт | 1861 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 20 | Просп. Миру (від вул. Щорса до вул. Волковича) парна сторона | а/б | капітальний ремонт | 3980 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 21 | Просп. Миру (від вул. Київської до вул. С. Русової) непарна сторона | а/б | капітальний ремонт | 5340 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 22 | вул. Гетьмана Полуботка (від просп. Миру до мосту через р. Стрижень) парна і непарна сторони | а/б | капітальний ремонт | 6780 | тротуарнаплитка ФЕМ |
| 23 | Вул. Шевченка (від просп. Миру до вул. Пушкіна) парна і непарна сторони | а/б | капітальний ремонт | 6500 | тротуарнаплитка ФЕМ |
|  | Разом |  |  | 96595 |  |

Розділ 4. Обсяги та джерела фінансування

Реалізація Програми розрахована на п’ять років, починаючи з 2016 до 2020 року включно.

Джерело фінансування – міський бюджет та інші джерела не заборонені законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання завдань, передбачених Програмою, визначається щороку під час формування міського бюджету м. Чернігова на відповідний рік.

Загальний обсяг фінансування, необхідний для реалізації Програми у 2016 – 2020 роках, складає 44887,0 тис.грн

Обсяги фінансування, необхідні для реалізації Програми

у 2016 – 2020 роках

| № з/п | Роки | Загальний обсяг, тис.грн. | Джерело фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Міський бюджет, тис.грн. | Інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2016 | 8240,0 | 8240,0 |  |
| 2 | 2017 | 8053,0 | 8053,0 |  |
| 3 | 2018 | 9788,0 | 9788,0 |  |
| 4 | 2019 | 8636,0 | 8636,0 |  |
| 5 | 2020 | 10170,0 | 10170,0 |  |
|  | Разом | 44887,0 | 44887,0 |  |

Розділ 5.  Порядок виконання робіт та використання коштів

Розпорядником коштів та замовником робіт з виконання заходів Програми  виступає управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, яке в свою чергу здійснює контроль та технічний нагляд за виконанням робіт.

Трудові та матеріально-технічні ресурси необхідні для виконання цієї Програми визначаються проектно-кошторисною документацією. При виготовлені проектно-кошторисної документації на виконання заходів Програми, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради погоджує з управлінням архітектури та містобудування Чернігівської міської ради питання щодо використання при ремонті типу тротуарної плитки, а також художнє оформлення та візерунковий орнамент.

При виконанні робіт з реконструкції та капітального ремонту тротуарів міста на чітко визначених об’єктах, в межах територій суб’єктів господарювання, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, вносить пропозиції останнім, стосовно можливості виділення власних коштів для реалізації заходів Програми.

Перелік обсягів фінансування з адресними прив’язками буде визначатися щорічно при формуванні міського бюджету  за погодженням постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку та енергозбереження та затверджуватися рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради.

Вартість робіт на час реалізації Програми може змінюватися залежно від діючих цін на будівельні та паливно-мастильні матеріали.

Розділ 6.  Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується :

-  поліпшення експлуатаційного стану тротуарів міста на загальній площі понад  98 тис. кв. м і приведення їх у відповідність до вимог нормативних документів;

- зменшення негативного впливу на навколишнє середовище (за рівнем шуму, забруднення повітря);

-  підвищення рівня благоустрою міста;

- створення безпечних та комфортних умов для всіх категорій учасників руху в пішохідній зоні вулиць міста.

Розділ 7.  Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань житлово – комунального господарства, транспорту і зв’язку та енергозбереження.

Відповідальний виконавець Програми управління капітального будівництва Чернігівської міської ради надає один раз на квартал, до 15 числа місяця наступного за звітним періодом, управлінню економічного розвитку міста  Чернігівської міської ради звіти про хід виконання Програми відповідно до фактичних обсягів фінансування (наростаючим підсумком) із зазначенням адрес об’єктів, де виконувалися роботи.

Звіт про виконання Програми надається міській раді за підсумками бюджетного року першим заступником міського голови Шостаком М. О. на підставі наданого йому управлінням капітального будівництва Чернігівської міської ради як головним розпорядником коштів звіту згідно з Програмою.

Секретар міської ради                                                                      В. Е. Бистров