Додаток до рішення

виконавчого комітету Чернігівської міської ради

«___»__________ 2025 року № ____

ПРОГРАМА

підтримки і розвитку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на 2026-2028 роки

Чернігів – 2025

ЗМІСТ

стор.

| 1. | Паспорт Програми | 3 - 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загальні положення | 4 - 7 |
| 3. | Ціль та мета Програми | 7-8 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми | 8 |
| 5. | Основні завдання Програми | 8-10 |
| 6. | Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням | 10 |
| 7. | Фінансове забезпечення Програми | 10 |
| 8. | Очікувані результати виконання Програми | 10-11 |

Додаток до Програми: «Напрями і обсяги фінансування Програми»

ПРОГРАМА

підтримки  і розвитку  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2026-2028 роки

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстави для розробки | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово - комунальні послуги», Закон України «Про теплопостачання», Закон України «Про енергетичну ефективність», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2023 № 1093-р «Про Схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств - виробників теплової енергії, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року» тощо |
| 3. | Розробник Програми | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 4. | Головний розпорядник коштів Програми | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради , КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 6. | Учасники Програми | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради , КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2026-2028 роки |
| 8. | Основні джерела фінансування Програми | Кошти Бюджету Чернігівської міської територіальної громади, кошти Державного бюджету України, власні кошти підприємства, інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством України |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн) | 3 746 315,00 |
| 9.1. | кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади ( тис. грн) | 2 470 398,00 |
| 9.2. | кошти Державного бюджету України (різниця в тарифах (оплата за природний газ) ( тис. грн) | 1 275 917,00 |

2. Загальні положення Програми

Програма підтримки і розвитку КП «ТКЕ» ЧМР на 2026-2028 роки (далі – Програма) спрямована на розв’язання однієї з найактуальніших соціальних проблем – забезпечення мешканців міста якісними послугами з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання, здійснення заходів по модернізації та реконструкції обладнання, підтриманню об’єктів виробництва теплової енергії, теплопостачання в робочому стані з оптимальним використанням матеріальних та фінансових ресурсів.

Передумовами розроблення Програми підтримки і розвитку КП «ТКЕ» ЧМР на 2026-2028 роки є:

- господарська необхідність та економічна доцільність проєктування будівництва нових, розширення та модернізації діючих джерел теплової енергії і теплових мереж;

- зменшення аварійності, продовження терміну експлуатації об’єктів тепло-, електро постачання;

- поліпшення рівня технічного оснащення підприємства, забезпечення його ефективної та стабільної роботи;

- економія паливно-енергетичних ресурсів;

- сприяння скороченню споживання і заміщенню природного газу в процесах виробництва теплової енергії;

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- охорона навколишнього природного середовища.

На даний час в Україні сектор теплоенергетики характеризується суттєвими втратами на всіх етапах роботи (виробництво теплової енергії, транспортування теплоносія та постачання теплоносія) і є найменш ефективним серед країн Європи. Витрачається на третину більше палива на виробництво однієї гігакалорії тепла, у сім – вісім разів більше на транспортування та в три – п’ять разів вищі втрати в будівлях, ніж в інших європейських державах.

Централізоване опалення є далеко не у всіх європейських країнах, оскільки потребує колосальних початкових вкладень. Водночас, країни, які мають такий ресурс, намагаються його розвивати і ефективно використовувати.  У Швеції централізоване теплопостачання переважає у 253 із 290 муніципалітетів. Воно забезпечує теплом 90% багатоквартирних будинків, близько 80% нежитлових приміщень та 15% одноквартирних будинків. Джерелами енергії у Швеції на 52% є  вторинні енергетичні ресурси, 40% – відновлювані, а 5% становлять викопні види палива. Непростий шлях збереження централізованого опалення подолала сусідня нам Польща, зі схожим кліматом, технічними особливостями та зношеними системами централізованого теплопостачання. На початку 1990-х років там модернізували і замінили всі мережі та обладнання. Реформа, яка змінила механізм розрахунку за тепло, дозволила теплопостачальним підприємствам акумулювати кошти та вкладати їх у майбутнє оновлення системи згідно з західноєвропейськими нормами. Системи централізованого теплопостачання мають найвищий потенціал до забезпечення надійного теплопостачання і ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, що  є  важливим в умовах загрози національній безпеці і в контексті прискорення європейської інтеграції.

За оцінками європейських експертів вартість модернізації систем централізованого теплопостачання, співставних з українськими (без енергоефективних заходів у будівлях), становить від кількох мільярдів (Хорватія - 4 млрд. і Чехія - 5 млрд. згідно із звітами проекту STRATEGO WP2 Heat Roadmap Europe) до приблизно 15 млрд. євро (в Польщі згідно з Національним енергетичним і кліматичним планом на 2021-2030 роки).

Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695, в Україні, через високий рівень зношеності основних фондів, існує загроза виникнення аварій на об’єктах теплоенергетики, електроенергетики та системах життєзабезпечення. Критична зношеність основних фондів об’єктів  інфраструктури та недостатній рівень їх фізичного захисту є серед основних загроз безпеці критичної інфраструктури.

КП «ТКЕ» ЧМР відноситься до об’єктів критичної інфраструктури та є важливим підприємством для територіальної громади міста Чернігова . КЕП «Чернігівська ТЕЦ» , яка була передана в господарське відання в складі єдиного майнового комплексу, була збудована у 1958-1964 роках. Основним напрямом діяльності теплоелектроцентралі є комбіноване виробництво електричної та теплової енергії. Потужність виробництва електроенергії становить 410,3 млн кВт·год на рік, а відпущена кількість теплової енергії — понад 393 тис. Гкал.

Теплова енергія відпускається для потреб населення, а також промислових та бюджетних споживачів міста Чернігова. Електрична енергія, що виробляється на станції, у повному обсязі відпускається до Єдиної Електричної Системи України.

Магістральна теплова мережа складається з двох теплових магістралей з розгалуженням на 63 центральних теплопункти, які працюють цілодобово за виключенням ремонтних періодів і випробувань теплових мереж. Транспортування теплоносія здійснюється магістральними мережами, які прокладені в надземному та підземному виконанні, загальною протяжністю 77,5 км (в однотрубному вимірі) з рівнем зносу 61 %. Відпуск теплової енергії здійснюється по розподільчим тепловим мережам після ЦТП та по прямим підключенням від магістральної теплової мережі. Загальна протяжність розподільчих мереж в однотрубному вимірі складає 138,9 км з рівнем зносу 75% та мереж гарячого водопостачання - 80,7 км з рівнем зносу майже 90 %.

Для виробництва теплової та електричної енергії підприємство використовує основний вид палива - природний газ.

КП «ТКЕ» ЧМР в опалювальний сезон забезпечує послугами з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання близько 40% споживачів міста Чернігова, зокрема: 67 971 мешканців, 109 бюджетних організацій, з них 56 соціальних об’єктів, та 268 промислових споживачів.

Враховуючи мораторій, встановлений Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 № 2479-IX, тариф, який буде застосовуватися для споживачів категорії «населення», не відшкодовує фактичних витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Модернізація систем централізованого теплопостачання за рахунок коштів підприємства неможлива у зв’язку з низьким рівнем тарифів.

Регулювання сфери теплопостачання не повною мірою відповідає умовам, в яких працює підприємство, і окремі потреби підприємства відобразити в тарифах вчасно і повною мірою неможливо.

Рішення органів влади, уповноважених на встановлення тарифів, часто спрямовані на зниження розміру тарифів з міркувань політичної доцільності, в той час як фінансування заходів з розвитку і модернізації систем централізованого теплопостачання в європейських країнах здійснюється за рахунок споживачів.

Водночас низькі тарифи  призводять до заборгованості підприємства перед  постачальниками енергоносіїв і значні обсяги коштів з державного та місцевих бюджетів витрачаються саме на покриття боргових зобов’язань.

Попереднім обрахунком визначено, що станом на 01.01.2029 року заборгованість з різниці в тарифах перед КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР складе – 1 275 917,00 тис. грн.

Відсутність компенсації різниці в тарифах з державного бюджету призводить до недофінансування, що, в свою чергу, ускладнює проведення необхідних ремонтів та модернізацій, знижує якість послуг та ставить під загрозу стабільність і надійність роботи системи теплопостачання.

Враховуючи викладене, власних коштів підприємства недостатньо для виконання всіх завдань підприємства та для покриття всіх його фінансових зобов’язань. Відтак, для досягнення поставлених цілей Програми підприємству вкрай необхідне співфінансування бюджету Чернігівської міської територіальної громади для своєчасного здійснення першочергових розрахунків за спожитий природний газ, електроенергію, воду, виконання інших фінансових зобов’язань, пов’язаних з підготовкою та сталим проходженням опалювальних  періодів  2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 років.

Крім того, своєчасне відшкодування з Державного бюджету України заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, визначену відповідно до вимог Методики  визначення заборгованості з різниці в тарифах, яка виникла в процесі діяльності підприємства, дозволило б забезпечити сталу та ефективну роботу підприємства.

Ця Програма розроблена на виконання положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Закону України «Про житлово - комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про енергетичну ефективність», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2023 № 1093-р « Про Схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств - виробників теплової енергії, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року» та інших законодавчих та нормативно - правових актів України, що стосуються діяльності та розвитку житлово - комунального господарства.

- Ціль та мета Програми

Ціллю Програми є забезпечення безперебійного функціонування системи теплопостачання та, відповідно, надання якісних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам у м. Чернігові, модернізація систем централізованого теплопостачання, пристосування її до роботи в умовах загрози безпеці, створення сприятливих умов для збереження існуючих і підключення нових споживачів.

Основною метою КП «ТКЕ» ЧМР є зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів (його складової у вартості послуг) та покращення якості надання послуг з постачання теплової енергії і гарячої води, створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства:

- збільшення генерації та зменшення втрат теплової енергії у мережах;

- розширення, модернізація  та ремонт наявного обладнання та теплових мереж;

- покращення якості обслуговування споживачів;

- своєчасність та повнота сплати податків до бюджетів всіх рівнів;

- забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємства;

- вирішення окремих питань господарської діяльності шляхом поповнення обігових коштів;

- підтримка забезпечення виконання підприємством своєї статутної діяльності та покладених на нього завдань.

- Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми

На державному рівні була ухвалена Концепція Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств - виробників теплової енергії, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2023 №1093-р), в якій проаналізовано причини виникнення проблеми системи централізованого теплопостачання та визначено обґрунтованість необхідності її розв’язання програмним методом.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюється в Порядку, визначеному нормативно-правовими актами України, на підставі наданих комунальним підприємством клопотань з наведеними обґрунтуваннями щодо необхідності відповідної фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади в межах бюджетних призначень, а також із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється шляхом:

- внесків до статутного капіталу КП «ТКЕ» ЧМР відповідно до законодавства;

- надання фінансової підтримки на покриття витрат за спожиті енергоносії, витрат на оплату праці працівників та нарахувань на заробітну плату та інших витрат, які виникнуть в процесі здійснення діяльності підприємства з надання послуг з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання, в тому числі які не покриваються доходами підприємства.

- Основні завдання Програми

Програмою визначено такі основні завдання, на виконання яких може надаватися фінансова підтримка:

- надання якісних послуг споживачам теплової енергії та послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання;

- зміцнення матеріально-технічної бази КП «ТКЕ» ЧМР;

- ефективне використання майна, що належить до комунальної власності;

- вчасне і якісне проведення аварійно-відновлювальних робіт та покращення якості надання послуг споживачам;

- створення умов для стабільної та беззбиткової роботи КП «ТКЕ» ЧМР при здійсненні своєї господарської діяльності, підвищення надійності роботи його виробничих потужностей;

- проведення модернізації та переоснащення технічної бази підприємства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;

- оновлення парку спеціалізованої техніки підприємства;

- забезпечення протягом опалювального періоду безперервного надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання.

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових заходів передбачається забезпечити стале функціонування підприємства.

Пріоритетними завданнями підприємства на 2026-2028 роки є:

- реконструкція/капітальний ремонт теплових мереж;

- капітальний ремонт, заміна, встановлення та модернізація котлоагрегатів;

- заміна застарілих насосів на нові більш економічні сучасні аналоги з кращими технічними характеристиками;

- встановлення, монтаж, пусконалагоджувальні роботи когенераційних установок (відповідно до реалізації частини 2 інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів»);

- капітальні ремонти об’єктів теплозабезпечення, виробничих приміщень.

Майже всі великі котлоагрегати підприємства відпрацювали свій граничний термін експлуатації. Тривала експлуатація трубопроводів котлів під впливом високих температур призводить до зміни структури їх металу. Також на стінках конвективних частин та димогарних труб утворюються відкладення солей жорсткості, що зменшує теплопередачу через стінки труб до теплоносія, внаслідок чого знижується коефіцієнт корисної дії котла та збільшується споживання природного газу.

Заміна трубопроводів котлоагрегатів дає змогу зекономити природний газ за рахунок збільшення теплопередачі через стінки нових конвективних поверхонь, внаслідок чого підвищується коефіцієнт корисної дії котла та зменшується питома витрата палива на виробіток 1 Гкал теплової енергії. Протягом останніх років підприємство щорічно здійснює ремонт котлоагрегатів, а в 2025 році замовлено проектну документацію на здійснення реконструкції Чернігівської ТЕЦ з переведення котлоагрегатів ст.№ 1-4 на роботу на вугіллі газової групи та інші проєктні роботи, пов’язані з відновленням потужностей, які були пошкоджені.

На підприємстві активно проводилася заміна застарілих насосів на нові більш економічні сучасні аналоги з кращими технічними характеристиками. Завдяки точній відповідності максимального ККД робочим параметрам системи сучасні насоси працюють з найвищою ефективністю. Застосування цих насосів дозволяє знизити витрату електроенергії на стадії транспортування теплової енергії до споживача за рахунок того, що середній ККД сучасних насосів складає 84-94%, у той час як ККД застарілих насосів знаходиться в межах 60-80%. Тому на даний час необхідно продовжувати роботу з реконструкції парку фізично застарілих насосів.

Автопарк підприємства налічує 42 одиниці спецтехніки та автомобілів для виконання різноманітних завдань. Переважна більшість техніки за десятки років експлуатації є фізично зношеною, економічно невигідною (часто виходить з ладу, має значні витрати палива) та застарілою.

Підприємство, в межах своїх фінансових можливостей, завдяки залученню технічної допомоги від іноземних партнерів, частково оновлювало автомобільну техніку, але цього недостатньо для забезпечення ефективного функціонування підприємства. Тому наразі необхідно активно продовжувати роботу в напрямку модернізації авто-локомотивного парку за допомогою коштів бюджету громади.

З метою покращення умов праці всіх робітників підприємства необхідно надалі виконувати капітальні ремонти об’єктів теплозабезпечення з благоустроєм та внутрішнім оздобленням виробничих приміщень, операторських, облаштуванням санітарно-побутових приміщень (душові, туалети, роздягальні, кімнати вживання їжі тощо), ремонтом огороджень та дахів.

- Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

КП "ТКЕ" ЧМР щоквартально готує та подає управлінню економічного розвитку міста Чернігівської міської ради та фінансовому управлінню Чернігівської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання та оприлюднює зазначену інформацію, відповідно до чинного законодавства.

- Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей бюджету Чернігівської міської територіальної громади на відповідний рік, у тому числі шляхом перерахування внеску до Статутного капіталу КП «ТКЕ» ЧМР, Державного бюджету України, власних коштів підприємства та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством України.

Обсяги фінансування Програми: 3 746 315 тис. грн згідно з додатком до Програми.

- Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми щорічно дозволить забезпечити:

- реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального господарства, посилення енергетичної безпеки;

- стале функціонування об’єктів теплопостачання, що забезпечують опаленням та гарячим водопостачанням житловий фонд міста та соціальну сферу;

- модернізацію як котлоагрегатів, так і теплових мереж з метою зменшення витрат теплової енергії ;

- доведення стану обладнання до рівня експлуатаційної безпеки;

- поступове виведення з експлуатації застарілого теплотехнічного обладнання та зношених теплових мереж ;

- надання населенню послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

- покращення енергоефективності, якості, надійності та екологічої стабільності системи теплопостачання в цілому;

- покращення умов експлуатації обладнання обслуговуючим персоналом;

- зменшення використання енергоресурсів, необхідних для виробництва, транспортування та постачання одиниці теплової енергії споживачам.

У разі потреби можуть вноситись пропозиції щодо коригування завдань Програми (заходів).

Заступник міського голови -

керуючий справами виконкому			          	Сергій ФЕСЕНКО

Додаток до Програми

Напрями і обсяги фінансування Програми

| № з/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи Програми | Строк виконання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінан-сування, тис. грн | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства | Сприяння виконанню статутної діяльності підприємства для проведення капітальних вкладень та придбання основних засобів: -придбання маневрового тепловозу; -реалізація першого пускового комплексу з переведення чотирьох котлоагрегатів БКЗ-210-140 ПТ на використання вугілля газової групи марок "Г" та "ДГ" (технологічна частина згідно технічного проєкту, протипожежна частина, АСК ТП частина, електрична частина, будівельно-монтажні роботи, тягодутьове обладнання); -капітальний ремонт котлоагрегату БКЗ 210-140 ПТ ст. №1 з заміною екранної системи в два етапи: - придбання труби 60х6 та виготовлення поверхонь нагріву фронтового та бокових екранів від нижніх колекторів до відмітки "16,0 м", труб заднього екрану від нижніх колекторів до верхніх колекторів (відмітки "3,22 м" – "20,3 м"; -ремонт бризкального басейну із заміною сопел; -придбання та виконання робіт по заміні електролізеру типа СЕУ 4М на електролізер Indoor AEM Cabinet ; - впровадження проєкту по заміні системи збудження турбогенератору ТГ-2 -встановлення, монтаж, пусконалагоджувальні роботи для когенераційних установок відповідно до реалізації частини 2 інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» | 2026 | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КП «ТКЕ» ЧМР | 57000 450000 25400 3000 12830 47483 90000 | Кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади | Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства відповідно до його функціонального призначення Підтримка фінансової стабільності підприємства, забезпечення своєчасності розрахунків, зміцнення матеріально-технічної бази, проведення капітальних вкладень |
| 2. | Підготовка та стале проходження опалювального сезону 2026-2027 років | Проведення поточних ремонтів обладнання для сталого проходження опалювального сезону | 2026 | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КП «ТКЕ» ЧМР | 21505 | Кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади | Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства відповідно до його функціонального призначення |
| 3. | Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства | Сприяння виконанню статутної діяльності підприємства для проведення капітальних вкладень та придбання основних засобів: - реалізація другого пускового комплексу з переведення чотирьох котлоагрегатів БКЗ-210-140 ПТ на використання вугілля газової групи марок "Г" та "ДГ" | 2027 | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КП «ТКЕ» ЧМР | 230000 | Кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади | Підтримка фінансової стабільності підприємства, забезпечення своєчасності розрахунків, зміцнення матеріально-технічної бази, проведення капітальних вкладень |
| 4. | Підготовка та стале проходження опалювального сезону 2027-2028 років | Проведення поточних ремонтів обладнання для сталого проходження опалювального сезону | 2027 | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КП «ТКЕ» ЧМР | 19480 | Кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади | Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства відповідно до його функціонального призначення |
| 5. | Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства | Сприяння виконанню статутної діяльності підприємства, для проведення капітальних вкладень та придбання основних засобів: -реалізація третього пускового комплексу з переведення чотирьох котлоагрегатів БКЗ-210-140 ПТ на використання вугілля газової групи марок "Г" та "ДГ" (впровадження системи газоочищення котлоагрегатів) | 2028 | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КП «ТКЕ» ЧМР | 1500000 | Кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади | Підтримка фінансової стабільності підприємства, забезпечення своєчасності розрахунків, зміцнення матеріально-технічної бази, проведення капітальних вкладень |
| 6. | Підготовка та стале проходження опалювального сезону 2028-2029 років | Проведення поточних ремонтів обладнання для сталого проходження опалювального сезону | 2028 | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КП «ТКЕ» ЧМР | 13700 | Кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади | Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства відповідно до його функціонального призначення |
| 7. | Компенсація різниці в тарифах | - упорядкування розрахунків комунального підприємства з енергопостачальними організаціями за спожиті в процесі виробництва послуг енергоносії | 2026-2028 | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КП «ТКЕ» ЧМР | 1 275 917 | Державний бюджет України | Безперебійне постачання природного газу підприємству теплопостачання з метою надання ним послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам, зокрема об’єктам соціальної сфери |
|  | ВСЬОГО |  | 2026-2028 |  | 3746315 |  |  |