ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

«21» серпня 2018 року

№ 33/VII- 3

ПРОГРАМА

розвитку електричного транспорту м. Чернігова

на 2018-2022 роки

м. Чернігів

2018 рік

ЗМІСТ

Паспорт Програми………………………………………………………………...3

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма…4

Розділ 2. Визначення мети Програми …………………………………………...7

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми………………8

Розділ 4. Напрями діяльності та заходи Програми ………………………...…12

Розділ 5. Очікувані результати та ефективність Програми …………..…........13

Розділ 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми …...….....14

Додаток 1………………………………………………………………..………..15

Додаток 2 ………………………………………………………………..……….16

Паспорт

Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова

на 2018-2022 роки

(далі - Програма)

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради |
| 3 | Співрозробник Програми | Комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради |
| 4 | Відповідальні виконавці Програми | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2018-2022 роки |
| 6 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 697 716,0 тис. грн. |
| - 7.1. | - Кошти державного бюджету | - 85 532,0 тис. грн. |
| - 7.2. | - Кошти міського бюджету м. Чернігова | - 260 294,0 тис. грн. |
| - 7.3. | - Власні кошти підприємства | - 57 290,0 тис. грн. |
| - 7.4. | - Кошти інших джерел, не заборонених законодавством | - 294 600,0 тис. грн. |

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Транспортний комплекс міста Чернігова представлений міським електричним та автомобільним транспортом.

Мережа маршрутів міського пасажирського транспорту на даний час досить розгалужена та налічує 37 автобусних і 10 тролейбусних маршрутів.

Транспортне обслуговування населення здійснюється як комунальним, так і приватними підприємствами.

Одним з найбільших транспортних підприємств у місті є комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради (КП «ЧТУ»), яке розпочало свою діяльність у 1964 році та сьогодні забезпечує 62% внутрішньоміських пасажироперевезень.

Міський електричний транспорт має високі показники екологічності, провізної спроможності та безпеки руху. В економічних умовах сьогодення тролейбус є соціальним видом транспорту, оскільки забезпечує перевезення пасажирів усіх пільгових категорій, які складають найбільшу питому вагу в обсягах перевезень міськелектротранспортом.

Надання безоплатних транспортних послуг пільговим категоріям громадян компенсувалося державою не в повному обсязі. Окрім того, в рамках децентралізації видатки на відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій громадян на міському пасажирському транспорті загального користування з 2016 року в державному бюджеті не передбачаються.

Чернігівська міська рада з 2016 року щорічно затверджує Програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на відповідний рік. Програми містять перелік найбільш соціально незахищених окремих категорій пасажирів, за проїзд яких в міському пасажирському транспорті здійснюються компенсаційні відшкодування з міського бюджету.

В м. Чернігові збережена інфраструктура міського транспорту та існують умови для його розвитку. В той же час десятий рік поспіль спостерігається падіння обсягів перевезень електротранспортом за рахунок, в першу чергу, зменшення кількості рухомого складу та зниження якості надання послуг. Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусами, скоротився на 37,2 % у порівнянні з 2006 роком.

З метою підтримки електричного транспорту України була прийнята Державна цільова програма розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. № 1855.

Державна програма спочатку дії до 01.01.2018  передбачала оновлення рухомого складу електротранспорту м. Чернігів на 70 одиниць. Також на цей період передбачена реконструкція тролейбусних ліній протяжністю 60 км.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. № 1855 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року», рішенням Чернігівської міської ради від 25 квітня 2007 року було затверджено Програму стабілізації і розвитку міського електричного транспорту м. Чернігова на період до 2017 року.

До 2016 року за Програмою було профінансовано  лише 10% від запланованого оновлення рухомого складу, переважно за рахунок міського бюджету м. Чернігова, а також реконструкцію ліній в обсязі 5,2 % від запланованого, виключно за рахунок міського бюджету м. Чернігова.

Окрім цього, у 2016 та 2017 роках КП «ЧТУ» придбало за кошти міського бюджету м. Чернігова 10 та 5 нових односекційних низькопідлогових тролейбусів, пристосованих для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, виконало ремонти контактної мережі протяжністю 5,6 км та 2,5 км відповідно. Також у 2017 році було здійснено ремонт 3-х тягових підстанцій, розпочато капітальні ремонти старих тролейбусів.

Наразі на балансі  КП «ЧТУ» знаходиться 105 одиниць  рухомого  складу  тролейбусів, з них  пасажирських - 100 одиниць, спеціальних - 5 одиниць.

Але кількість  пасажирських  тролейбусів,  що  відпрацювали  нормативний строк експлуатації (більше 10 років), становить 82 одиниці, або 82 % загальної кількості пасажирського рухомого складу.

Обслуговування 10 тролейбусних маршрутів міста щоденно здійснює у середньому 65 одиниць транспорту – у робочі дні та 53 одиниці – у вихідні та святкові.

Перелік тролейбусних маршрутів

| № з/п | № Мар-шруту | Кінцеві зупинки | Протяжність маршруту (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Сіверянка - Вокзал – Сіверянка | 19,80 |
| 2. | 3 | Завод «Автодеталь» – Вокзал – Завод «Автодеталь» | 16,35 |
| 3. | 4 | Завод «Автодеталь» – Хімволокно - Завод «Автодеталь» | 21,90 |
| 4. | 5 | Подусівка – Вокзал - Подусівка | 15,25 |
| 5. | 6 | 2-га міська лікарня – вул.Незалежності - 2-га міська лікарня | 22,15 |
| 6. | 7 | 2-га міська лікарня – Хімволокно - 2-га міська лікарня (по пр.Перемоги) | 20,55 |
| 7. | 8 | вул.Пухова – Хімволокно - вул.Пухова (по вул.Толстого) | 23,85 |
| 8. | 9 | 2-га міська лікарня – Завод «Автодеталь» - 2-га міська лікарня | 24,65 |
| 9. | 10 | Сіверянка - Завод «Автодеталь» – Сіверянка | 22,80 |
| 10. | 11 | Бобровиця – вул.Незалежності - Бобровиця | 19,05 |

Лише 22 тролейбуси пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, що становить 22% від загальної кількості пасажирських тролейбусів.

Об'єкти енергогосподарства підприємства :

- тягові підстанції міського електричного транспорту;

- кабельна мережа живлення;

- контактна мережа тролейбусного руху.

Всього КП «ЧТУ» експлуатує  110,471 км контактної  мережі (220,942 км контактного  проводу) та 2607 опор (залізобетонних – 2389 шт., металевих – 218 шт.).

Служба енергогосподарства КП «ЧТУ» складається з 10 тягових підстанцій та кабельного господарства.

| № з/п | Найменування об’єкту | Рік введення в експлуатацію | Загальна площа, м2 | Об’єм, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тягова підстанція №1 | 1964 | 138,9 | 693,9 |
| 2 | Тягова підстанція №2 | 1964 | 209,0 | 880,7 |
| 3 | Тягова підстанція №3 | 1964 | 138,4 | 779,3 |
| 4 | Тягова підстанція №4 | 1967 | 138,6 | 674,9 |
| 5 | Тягова підстанція №5 | 1968 | 136,7 | 775,1 |
| 6 | Тягова підстанція №6 | 1972 | 247,6 | 1271,2 |
| 7 | Тягова підстанція №7 | 1973 | 200,3 | 1176,5 |
| 8 | Тягова підстанція №8 | 1979 | 217,0 | 2115,2 |
| 9 | Тягова підстанція №9 | 1981 | 130,4 | 779,2 |
| 10 | Тягова підстанція №10 | 1992 | 164,1 | 1136,9 |

Кабельна мережа живлення:

-	мережа 10 кВ (загальна довжина - 34,005 км, у т.ч. : кабель - 31,505 км, ПЛ - 2,5 км);

-	мережа 0,6 кВ (загальна довжина - 35,326 км, у т.ч.: кабель - 33,126 км, ПЛ - 2,2 км).

Існуюча контактна мережа має знос понад 75 відсотків, кабельна мережі – 100 відсотків, що тягне за собою додаткове споживання енергоресурсів, негативно впливає на якість обслуговування (низька швидкість руху, вимушені зупинки) та безпеку руху.

Кризове становище міського електричного транспорту призвело до збільшення долі автобусів малої місткості (мікроавтобусів) у рухомому складі пасажирських перевезень в місті, які не відповідають сучасним вимогам безпеки руху, екологічним нормативам та потребам пасажирів. Внаслідок цього з’явилась необхідність закриття тролейбусних маршрутів та заміни їх автобусними. В той же час процес збільшення кількості автобусів на маршрутах міста супроводжувався поступовим зниженням їх якості, а також призвів до погіршення екологічних характеристик міста.

Ефективне функціонування електротранспорту має не тільки економічне, але й велике соціальне значення, оскільки від його роботи залежить рівень задоволення щоденних потреб у перевезеннях широких верств населення. Для надання населенню якісних і безпечних транспортних послуг необхідне щорічне оновлення рухомого складу, відновлення його технічного ресурсу, підтримання у належному технічному стані контактної мережі, тягових підстанцій, а також створення оптимальної, зручної мережі міських маршрутів громадського транспорту з пріоритетом електротранспорту. Тому подальше здійснення транспортного перевезення населення міста можливо лише за умови розроблення концептуальних напрямків і відповідних програм для їх подальшої реалізації.

Програма розвитку міського електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки розроблена відповідно до законів України                                «Про транспорт», «Про міський електричний транспорт», рішення Чернігівської міської ради від 29 грудня 2016 року  № 14/VII - 4 «Про Стратегію розвитку міста Чернігова на період до 2020 року».

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації протягом 2018-2021 років засад державної політики у сфері міського електротранспорту, а саме:

- забезпечення  сталого функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту;

- створення належних умов для надання населенню якісних та безпечних послуг з перевезення тролейбусами;

- доступності транспортних послуг для усіх верств населення

- збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях, пріоритетний його розвиток у місті;

- підвищення рівня технічного оснащення підприємства та ефективності його роботи.

Для досягнення зазначеної мети передбачається розв’язати такі основні завдання:

-        організація ефективного управління міським електротранспортом та використання його майнового комплексу;

- технічне переоснащення електротранспорту;

- створення умов для пріоритетного розвитку міського електротранспорту.

Програма виступає інструментом досягнення стратегічних цілей «Конкурентноспроможне та інноваційне місто» та «Комфортне місто», визначених у Стратегії розвитку міста до 2020 року.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

У травні 2011 року м. Чернігів офіційно підтримало масштабну ініціативу Європейської комісії зі сталого розвитку міст, відому як Угода Мерів (Covenant of Mayors). Угода Мерів охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях.

У 2014 році, враховуючи зобов’язання, зазначені в Угоді Мерів, підготовлене Попереднє техніко-економічне обґрунтування (Концепція) проекту «Підвищення ефективності громадського електротранспорту міста Чернігова»  в рамках виконання міста проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні», що фінансується АМР США (USAID).

В Концепції зазначено, що для підвищення якості наданих населенню міста транспортних послуг шляхом ефективного використання комунального електротранспорту міста необхідно здійснити відповідні заходи, а саме:

1) Оновлення рухомого складу тролейбусів (закупівля 41 нового енергоефективного односекційного низькопідлогового тролейбусу);

2) Оновлення системи електроживлення електротранспорту (ліній електропередач 10кВ і 0,6кВ, тягових підстанцій);

3) Реконструкція існуючій контактної  мережі  міста  із заміною опор та  спецчастин.

За результатами оцінки стану електричного транспорту міста Чернігова, керуючись вище зазначеними документами, пропонується наступний перелік шляхів і засобів розв’язання проблеми.

3.1. Оновлення рухомого складу.

Питання оновлення тролейбусів, що вичерпали свій технічний ресурс, шляхом закупівлі сучасного рухомого складу є найбільш пріоритетним на теперішній час.

На балансі  КП «ЧТУ» знаходиться 105 одиниць рухомого складу  тролейбусів, з них пасажирських - 100 одиниць, спеціальних - 5 одиниць.

На сьогодні в КП «ЧТУ» експлуатуються 82 одиниці тролейбусів (82%), які відпрацювали нормативний термін експлуатації.

При нормативному терміні експлуатації у 10,0 років для тролейбуса, середній вік на кінець 2017 року складає 17,8 років.

Експлуатація морально застарілих тролейбусів, виготовлених із застосуванням технічних рішень щонайменше 30-річної давності, характеризується низькою надійністю і значною трудомісткістю технічного обслуговування та ремонту, а також високим рівнем енергоспоживання.

Ситуацію, яка склалася, можливо покращити тільки за рахунок оновлення парку рухомого складу і, в першу чергу, рухомого складу, який оснащений малоефективною і неекономічною системою керування тяговими двигунами (контактно-реостатна система).

В той же час процес зменшення кількості автобусів малої місткості в місті повинен супроводжуватись збільшенням кількості тролейбусів на існуючих маршрутах та організацією нових напрямків руху електротранспорту.

Придбання нового рухомого складу дозволить підвищити привабливість міського електротранспорту та якість пасажироперевезень, дасть змогу здійснювати перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, забезпечить місто комфортним та доступним транспортом                  та дасть можливість поліпшити ряд економічних показників                                    роботи КП «ЧТУ», збільшити об’єм пасажирських перевезень електротранспортом, скоротити витрати на технічне обслуговування за рахунок надійності нової техніки, зменшити витрати електроенергії.

Здійснення капітального ремонту старих тролейбусів збільшить термін їх експлуатації та дозволить зберегти фінансові ресурси, необхідні на придбання нового рухомого складу.

Крім того, у зв'язку з необхідністю забезпечення належного рівня перевезень пасажирів, оптимізації маршрутної мережі електротранспорту, спираючись на позитивний європейський досвід, КП «ЧТУ» планує впровадити новий вид транспорту – електробус.

Головною перевагою електробусів є відсутність необхідності будівництва дорогих об'єктів інфраструктури, таких як контактно-кабельна мережа і тягові підстанції для тролейбусних маршрутів.

3.2. Модернізація інфраструктури.

Відповідно до Правил експлуатації трамвая та тролейбуса, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.12.1996 року  № 103 (зі змінами), міський електричний транспорт за умовами надійності електропостачання належить до першої категорії споживачів електроенергії.

Споживачі першої категорії надійності електрозабезпечення – це електроприймачі, перерва електрозабезпечення яких може потягнути за собою небезпеку для життя людей, загрозу для безпеки держави, значні матеріальні збитки, розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства.

Енергопостачання тролейбусних маршрутів здійснюється від 10 тягових підстанцій (далі – ТП). При нормативному терміні  роботи  обладнання  ТП  у 25 роки, більше ніж 70 % його працює з 1964 року без заміни.

У міру збільшення зносу контактного проводу зменшується його механічна провідність, що призводить до частих обривів проводу, простоїв тролейбусів на лінії і фінансових витрат на відновлювальний ремонт контактної мережі. Знос спецчастин контактної мережі (стрілки, перетину, секційні ізолятори) призводить до сходження селевих струмоприймачів тролейбусів з лінії, пошкоджень інших елементів контактної мережі (ізоляція, тросові система, підвісна арматура). Фізичний знос устаткування тягових підстанцій не забезпечує безперебійне енергопостачання рухомого складу на лінії.

Порушення автоматичного режиму роботи тягових підстанцій вимагає додаткових матеріальних витрат і трудовитрат на відновний ремонт.

Високий рівень старіння елементів інфраструктури електротранспорту призводить до невідповідності технічному та технологічному рівню сучасних вимог, суттєво збільшує енергозатрати та витрати на їх утримання, не забезпечує достатній рівень комфортності, якості та безпеки наданих послуг.

Для підтримання безперебійної роботи тролейбусних маршрутів необхідно за період дії Програми виконати завдання:

- реконструкція існуючої контактної мережі тролейбусних ліній довжиною 13 км із заміною опор та спецчастин;

- реконструкція кабельної мережі та обладнання 10кВ тягових підстанцій.

Відповідно до ст. 241 Бюджетного кодексу України, на фінансування пріоритетних напрямків, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів, спрямовуються кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).

Програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків.

План заходів з реалізації Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року у 2018-2020 роках містить проекти з розвитку електротранспорту, серед яких реконструкція контактної мережі тролейбусів, кабельних ліній мережі, тягових підстанцій.

З метою модернізації інфраструктури електротранспорту розроблено інвестиційний проект «Капітальний ремонт тролейбусної мережі в м. Чернігів», який передбачає проведення робіт з реконструкції 3 км контактної мережі, заміни кабельних ліній 10 кВ та капітального ремонту обладнання трьох тягових підстанцій. Зазначений перелік робіт планується здійснити за участі Державного фонду регіонального розвитку.

3.3. Розвиток маршрутної мережі.

Головним інструментом підвищення ефективності роботи міського транспорту є створення транспортної моделі міста, яка дозволить виключити маршрути, що дублюються, визначити найбільш ефективний тип рухомого складу та інтервал руху транспортних засобів.

Надання пріоритету міському електротранспорту в мережі маршрутів дозволить істотно поліпшити екологічну ситуацію у місті. Електричний транспорт не спричиняє прямих викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище, має більш низький рівень шуму і при цьому більш тривалий термін експлуатації.

Враховуючи наведене, на початку дії Програми планується перегляд існуючої транспортної мережі міста Чернігова та створення нової транспортної моделі із залученням професійних проектних організацій.

Маршрутна мережа міського електротранспорту потребує постійного розвитку та позитивних змін. Для цього планується постійно удосконалювати схеми організації руху міського електротранспорту з метою збільшення обсягів пасажирських перевезень шляхом реконструкції контактної мережі тролейбусних маршрутів.

У рамках Програми планується удосконалення діючих тролейбусних ліній, результатом якого повинні з’явитись нові напрямки руху тролейбусів. Для досягнення зазначеної мети необхідно виконати реконструкцію контактної мережі на наступних ділянках:

- перехрестя вул. 1-го Травня – 77 Гвардійської дивізії;

- перехрестя вул. Козацька – пр. Миру;

- перехрестя вул. І. Мазепи – Толстого;

- перехрестя вул. Шевченка – О. Молодчого;

- перехрестя вул. Гонча – пр. Перемоги;

- перехрестя вул. І. Мазепи – Любецька.

Першим етапом  реалізації проекту є виконання проектно-кошторисних робіт, після яких буде встановлено об’єми та вартість робіт з реконструкції.

Створення нової маршрутної транспортної мережі та розробка додаткових напрямків руху електротранспорту суттєво поліпшить якість перевезення пасажирів у місті Чернігові та підвищить конкурентоспроможність комунального підприємства.

3.4. Технічне оснащення.

Для забезпечення безперебійної роботи міського електротранспорту та проведення планових і аварійно-відновлювальних робіт на балансі КП «ЧТУ» знаходиться та використовується наступна автотехніка:

- аварійний автомобіль для ремонту контактних мереж АТ-70 – 3 одиниці (1999, 1987, 1990 років випуску);

- кран – 1 одиниця (1989 року випуску);

- телескопічна автовишка ТВГ-15 – 1 одиниця (1984 року випуску);

- пересувна лабораторія – 1 одиниця (1984 року випуску);

- бурильна установка МТЗ-52 – 1 одиниця (1976 року випуску).

З причин значного зносу трапляються часті поломки вище вказаного обладнання, що ускладнює та сповільнює процес ремонту елементів інфраструктури електротранспорту. Окрім того, телескопічна автовишка ТВГ-15 не має можливості під’їзду до будинків в місцях кріплення тросів контактної мережі.

Для підвищення якості обслуговування тролейбусного енергогосподарства необхідно оновити спеціалізований автотранспорт для ремонту. За період дії Програми планується придбати 2 нові одиниці техніки для ремонту та обслуговування контактних мереж – автомобіль типу АТ-70М-041, автовишка типу АП-17, 2 нові спеціалізовані мікроавтобуси для ремонту тролейбусів, а також універсальний трактор з навісним обладнанням.

Оновлення парку спецавтотранспорту дозволить підприємству мінімізувати час простою рухомого складу на лінії внаслідок виникнення аварійних ситуацій, знизити витрати на експлуатацію парку спецтехніки, прискорити час виконання аварійно-ремонтних робіт об’єктів енергогосподарства.

3.5. Відновлення споруд.

За період існування комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» міської ради жодного разу не проводився капітальний ремонт таких виробничих приміщень як головний корпус (призначений для здійснення огляду та ремонту рухомого складу), цех планових ремонтів, будівлі більшості тягових підстанцій. Незадовільний стан старих покрівель головного корпусу спричинив появу грибка в більшості внутрішніх приміщень. В той же час головний корпус зовсім не має опалення, що ускладнює обслуговування рухомого складу в осінньо-зимовий період.

Окрім цього 7 тягових підстанцій з 10 мають проблеми з покриттям дахів. Така ситуація підвищує вірогідність затоплення електрообладнання, що може спричинити аварійні ситуації та створює небезпеку для персоналу.

Для вирішення вказаних проблем необхідно виконати наступні завдання:

- ремонт  покрівлі, підлоги та 1-6-ї оглядових канав головного корпусу;

- ремонт покрівлі адміністративної будівлі, тягових підстанцій ТП-2, 3, 4, 6, 8, 9, 10;

- заміна всіх вікон та вітражу, заміна воріт будівлі цеху планових ремонтів, встановлення системи опалення.

Виконання вказаних відновлювальних робіт поліпшить умови здійснення обслуговування рухомого складу, що позначиться на якості огляду та ремонту, а також надасть змогу залучити кваліфіковані кадри за рахунок привабливих умови праці.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті міста Чернігів та у державному бюджеті України на відповідний рік. Окрім того, для виконання Програми передбачається залучення власних коштів КП «ЧТУ» та кредитних коштів.

Виконання Програми розраховано на 2018-2022 роки. Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

4. Напрями діяльності та заходи Програми

Програма направлена на реалізацію заходів за наступними напрямами:

-        оновлення рухомого складу;

-        модернізація інфраструктури;

-        розвиток маршрутної мережі;

-        технічне оснащення;

-        відновлення споруд.

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2 до Програми.

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання заходів, передбачених у Програмі, дозволить значно покращити якість пасажирських перевезень міським електротранспортом, підвищити основні техніко-економічні показники роботи підприємства.

У ході реалізації Програми передбачається:

У соціальній сфері:

- забезпечити розвиток екологічно чистого міського пасажирського електротранспорту;

- підвищити якість надання послуг населенню при пасажирських перевезеннях електротранспортом;

- значно скоротити час на поїздку;

- перерозподілити пасажиропотік між іншими видами громадського транспорту та частково розвантажити місто від автомобільного транспорту;

- забезпечити комфортні та безпечні умови пересування пасажирів, зокрема людей з особливими потребами;

- збільшити протяжність мережі тролейбусних маршрутів і тим самим підвищити доступність електротранспорту для громадян.

В економічній сфері:

- забезпечити зниження рівня збитковості міського електротранспорту – введення в експлуатацію нового рухомого складу забезпечує зменшення витрат на ремонт і обслуговування, енергозберігаючі системи у новому транспорті дадуть економію електроенергії до 20 %;

- збільшити об’єм пасажирських перевезень до 20 % за рахунок створення нових та наповнення діючих тролейбусних маршрутів, а також придбання нових тролейбусів.

У технологічній сфері:

- оновити парк електротранспорту сучасним рухомим складом. Програмою планується придбання 40 од. нових низькопідлогових тролейбусів в рамках міжнародної фінансової угоди між державою Україна та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Верховною Радою України 12 квітня 2017 року; 6 од. тролейбусів та 40 електробусів - за рахунок міського бюджету м. Чернігова;

- поліпшити показники надійності та енергоефективності елементів енергогосподарства шляхом здійснення модернізації тягових підстанцій,  реконструкції 18 км контактної мережі та реконструкції кабельної мережі 10кВ протяжністю 24,5 км за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

- подовжити термін експлуатації тролейбусів шляхом проведення капітального ремонту 15 старих одиниць;

- поліпшити показники надійності роботи вузлів та агрегатів рухомого складу, забезпечити виконання планових завдань з випуску тролейбусів на маршрути та задовольнити потреби населення міста у міських пасажирських перевезеннях;

- поліпшити комфортність та безпеку перевезення пасажирів тролейбусами з дотриманням стандартів якості транспортних послуг;

- впровадити передові технології діагностики, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу міського електротранспорту за допомогою нового спецавтотранспорту у кількості 5 одиниць.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Чернігівської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку та енергозбереження.

Координацію ходу виконання Програми здійснює управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради.

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради.