Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Програма

відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків

на 2016 – 2017 роки

…

**1. Паспорт Програми** відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016 – 2017 роки (далі - Програма)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Ініціатор розроблення програми | **Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради** |
| **2.** | **Розробник програми** | **Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради** |
| **3.** | **Співрозробники програми** | Комунальні підприємства «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13», «Зеленбуд» Чернігівської міської ради |
| **4.** | **Відповідальний виконавець програми** | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, управління освіти Чернігівської міської ради |
| **5.** | **Учасники програми** | **Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, управління освіти Чернігівської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради,** комунальні підприємства «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13», «Зеленбуд» **Чернігівської міської ради** |
| **6.** | **Термін реалізації програми** | **2016-2017 роки** |
| 7. | Джерела фінансування | **Міський** бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 8. | **Загальний обсяг фінансування** | **4 803,3 тис. грн** |

…

…

4. Обґрунтування шляхів і засобів ров’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етапи реалізації Програми | | | | |
| **2016 рік** | | | **2017 рік** | |
| Вид майданчика | Адреса встановлення | Орієнтовна вартіть, тис. грн | Вид майданчика | Орієнтовна вартіть, тис. грн |
| Дитячі ігрові | Додаток 1 | **1544,00** | Дитячі ігрові | **1500,00** |
| Спортивні | Додаток 2 | **873,7** | Спортивні | **885,60** |
| Всього | **2417,7** | | **2385,60** | |

…

Додаток 2

до Програми відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016-2017 роки

Перелік адрес для облаштування спортивних

майданчиків у 2016 році.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса встановлення | Орієнтовна вартість, тис. грн |
| 1 | Парк «Березовий гай» по вул. Пухова | 71,4 |
| 2 | вул. Г. Полуботка, 84 | 71,4 |
| 3 | вул. Бланка, 27 | 71,4 |
| 4 | вул. Рокоссовського, 60 | 71,4 |
| 5 | вул. П’ятницька, 63 | 71,4 |
| 6 | вул. Івана Мазепи, 36 (на території ЗНЗ № 6) | 71,4 |
| 7 | просп. Миру, 137 (на території Чернігівського колегіуму № 11) | 71,4 |
| 8 | вул. Пухова, 142 | 4,1 |
| 9 | вул. Дніпровська, 35 | 71,4 |
| 10 | Парк «Березовий гай» по вул. Пухова | 71,4 |
| 11 | між вул. Кленова і вул. Ніни Сагайдак (Бобровиця) | 4,6 |
| 12 | вул. Гагаріна (зелена зона між ЗНЗ № 18 і ЗНЗ № 21) | 4,1 |
| 13 | вул. Текстильників (навпроти Чернігівської міської лікарні № 4) | 4,1 |
| 14 | Парк «Березовий гай» по вул. Пухова | 71,4 |
| 15 | Пляж «Золотий берег» | 142,8 |
| Всього | | 873,7 |

Секретар міської ради В. Е. Бистров