ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

“____” _________2016 року

№  6/VII-

Програма енергоефективної модернізації мереж зовнішнього освітлення міста Чернігова на 2016–2017 роки

…..

Таблиця3

Графік заміни ламп типу ДНаТ та ДРЛ на світлодіодні

| № | Назва вулиці | ДРЛ 250/ LED 70 | ДРЛ 250/LED 100 | ДНаТ 250/LED 70 | ДНаТ 250/LED 100 | ДНаТ 70/LED 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 рік | 1880 | 179 | 120 | 369 | 1162 | 50 |
| 1 | вул.Преображенська |  |  |  | 25 |  |
| 2 | вул.Пушкина |  |  | 39 |  |  |
| 3 | вул. Гетьмана Полуботка |  |  |  | 90 |  |
| 4 | вул. Горького |  |  | 85 |  |  |
| 5 | вул.Київська |  | 72 |  |  |  |
| 6 | проспект Миру |  |  |  | 354 | 50 |
| 7 | вул.Кирпоноса |  |  | 21 |  |  |
| 8 | вул.Реміснича |  |  | 11 |  |  |
| 9 | вул.Шевченка (від вул. Кирпоноса до вул. Академіка Павлова) |  |  |  | 134 |  |
| 10 | вул. Воїнінів-інтернаціоналістів |  |  | 36 |  |  |
| 11 | вул. А. Молодчого | 24 |  |  |  |  |
| 12 | вул. Князя Чорного |  |  | 5 |  |  |
| 13 | вул. П'ятницька |  |  | 57 |  |  |
| 14 | вул. Мстиславська |  |  | 80 |  |  |
| 15 | вул. Магістртська |  |  | 25 |  |  |
| 16 | вул. Хлібопекарська | 10 |  | 10 |  |  |
| 17 | вул. 1-ого Травня |  |  |  | 226 |  |
| 18 | проспект Перемоги |  |  |  | 281 |  |
| 19 | вул.Дніпровська |  | 23 |  | 10 |  |
| 20 | вул. О.Беспалова | 42 |  |  |  |  |
| 21 | вул. Старобілоуська | 52 |  |  |  |  |
| 22 | вул. Жабинського | 51 |  |  |  |  |
| 23 | вул. Красносільського |  | 25 |  | 42 |  |
| 2017 рік | 1461 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 90 |
| 1 | вул. Шевченка (від вул.Академіка Павлова до вул. Сагайдак) |  |  |  | 226 |  |
| 2 | вул. Рокосовського |  |  |  | 122 | 63 |
| 3 | вул. Героїв Чорнобиля |  |  |  | 31 |  |
| 4 | вул.77 Гвардійської дівізії |  |  |  | 44 |  |
| 5 | вул.Толстого |  |  |  | 120 |  |
| 6 | вул.Щорса |  |  |  | 361 |  |
| 7 | вул. Доценка |  |  |  | 44 | 10 |
| 8 | вул. Космонавтів |  |  |  | 19 |  |
| 9 | вул.ГенералаБєлова |  |  |  | 40 |  |
| 10 | вул.Глібова |  |  |  | 34 |  |
| 11 | вул.Любецька |  |  |  | 257 | 2 |
| 12 | вул.Гагаріна |  |  |  | 73 | 15 |
| Разом | 3157 | 179 | 92 | 456 | 2340 | 90 |

…..