Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

" 03 " грудня 2024 року № 802 .

Перелік виконаних робіт, пов’язаних із реновацією будівлі Чернігівської каналізаційної насосної станції № 2, які передаються з оперативного управління виконавчого комітету Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 04062015) в господарське відання комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 03358222)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Опис робіт та матеріалів | Од. вим. | К-ть | Ціна за од., грн. | Загальна вартість, грн. |
| **Чернігівська каналізаційна насосна станція № 2** | | | | | |
| 1. | Приготування дефектного акту і кошторису на виконання робіт | Пос-луга | 1 | 1 243,3455 | 1 243,35 |
| 2. | Демонтаж вхідних дверних блоків дерев'яних | м2 | 4,88 | 270,2925 | 1 319,03 |
| 3. | Демонтаж віконних блоків металопластикових | м2 | 7,67 | 270,2925 | 2 073,14 |
| 4. | Демонтаж оздоблення внутрішніх укосів (вікна, двері) | м | 26 | 162,1755 | 4 216,56 |
| 5. | Демонтаж зовнішніх відливів | м | 6,37 | 54,0585 | 344,35 |
| 6. | Монтаж металопластикових вхідних дверей (в комплекті з фурнітурою, замками) | м2 | 3,5 | 8 487,1845 | 29 705,15 |
| 7. | Монтаж металопластикових міжкімнатних дверей (в комплекті з фурнітурою, замками) | м2 | 1,38 | 6 216,7275 | 8 579,08 |
| 8. | Монтаж металопластикових вікон | м2 | 7,67 | 6 216,7275 | 47 682,30 |
| 9. | Монтаж зовнішніх відливів | м | 6,37 | 270,2925 | 1 721,76 |
| 10. | Поклейка протиударної плівки на склопакети вікон, дверей з внутрішньої сторони конструкції | м2 | 4,53 | 1 405,521 | 6 367 ,01 |
| 11. | Герметизація стику між вікном/дверями і зовнішнім укосом | м | 26 | 81,0878 | 2 108,28 |
| **Cума, без ПДВ, у грн:** | | | | | **105 360,01** |

Заступник міського голови Вікторія ПЕКУР